เอกสารวิเคราะห์เชิงเทคนิค

แนวทางการพัฒนาระบบเข้าสู่ระบบด้วย Single Sign-On (SSO)

สำหรับระบบ Smart Salt & Sodium Monitor

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเริ่มพัฒนา — ยังไม่มีการแก้ไขโค้ดใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้

สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ระบบปัจจุบันใช้การเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล/รหัสผ่านของตนเอง (พัฒนาเอง) พร้อมขั้นตอนอนุมัติบัญชีโดยแอดมิน — ยังไม่มีไลบรารี SSO ใด ๆ ติดตั้งอยู่ในโปรเจกต์ แนวทางที่ทำได้จริงและคุ้มค่าที่สุดสำหรับกรณีนี้คือ OAuth2/OpenID Connect ผ่าน Laravel Socialite เชื่อมกับผู้ให้บริการอีเมลที่องค์กรใช้จริงอยู่แล้ว (Google Workspace หรือ Microsoft 365) ไม่ใช่การเชื่อมกับ ThaiD ซึ่งออกแบบมาสำหรับประชาชนทั่วไป ก่อนเริ่มพัฒนาจริง จุดที่ต้องยืนยันกับ IT ขององค์กรก่อนคือ "เจ้าหน้าที่ใช้ระบบบัญชีอีเมลกลางแบบใด" เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะพัฒนาไปทิศทางไหน ข้อมูลตำแหน่ง/สังกัด/ระดับหน่วยงานที่ระบบต้องใช้ (ซึ่งไม่มีอยู่ใน SSO) ทำให้ยังจำเป็นต้องมีขั้นตอน "กรอกข้อมูลเพิ่มเติม + รออนุมัติ" สำหรับผู้ใช้ SSO ครั้งแรก เช่นเดียวกับการสมัครแบบเดิม

# 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารฉบับนี้วิเคราะห์แนวทางการเพิ่มการเข้าสู่ระบบแบบ Single Sign-On (SSO) ให้กับระบบ Smart Salt & Sodium Monitor โดยอ้างอิงจากโครงสร้างระบบยืนยันตัวตนที่มีอยู่จริงในโค้ดปัจจุบัน (app/Http/Controllers/AuthController.php, app/Models/User.php, routes/web.php) เป็นเอกสารสำหรับ "ประกอบการตัดสินใจ" เท่านั้น — ยังไม่มีการแก้ไขโค้ดหรือฐานข้อมูลใด ๆ ตามที่ร้องขอ

หมายเหตุด้านข้อมูล: ระหว่างจัดทำเอกสารนี้ไม่สามารถค้นเว็บเพื่อตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนภาครัฐ (เช่น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ ThaiD ของกรมการปกครองในปัจจุบัน) ได้ เนื้อหาส่วนนั้นจึงอิงจากความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของระบบดังกล่าว ควรตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดจากหน่วยงานเจ้าของระบบโดยตรงก่อนดำเนินการจริง ส่วนแนวทางทางเทคนิคฝั่ง Laravel/OAuth ในเอกสารนี้เป็นความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั่วไปที่ไม่ผูกกับช่วงเวลา จึงเชื่อถือได้ตามปกติ

# 2. ระบบยืนยันตัวตนปัจจุบัน (ก่อนเพิ่ม SSO)

## 2.1 กลไกการทำงาน

- ใช้ Laravel Auth มาตรฐาน (guard แบบ session, middleware 'auth' คุ้มครองทุกเส้นทางใน /admin)

- สมัครสมาชิกผ่านฟอร์มในหน้า /staff (staff.blade.php) กรอกอีเมล/รหัสผ่านเอง พร้อมข้อมูลตำแหน่ง สังกัด ระดับหน่วยงาน (สคร./สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.) และจังหวัด/อำเภอ

- ระดับหน่วยงาน (User_rank_id = 1, สคร.) ได้รับอนุมัติอัตโนมัติ ส่วนระดับอื่นต้องรอแอดมินกดอนุมัติ (is_approved) ก่อนเข้าสู่ระบบได้

- ลืมรหัสผ่านใช้ขั้นตอน OTP 6 หลักทางอีเมล (หมดอายุ 5 นาที) แล้วจึงออกลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านอายุ 60 นาที

- ยังไม่มีไลบรารี SSO/OAuth/SAML ใด ๆ ติดตั้งในโปรเจกต์ (ตรวจสอบจาก composer.json แล้ว มีเพียง laravel/sanctum ซึ่งใช้สำหรับ API token ไม่เกี่ยวกับ SSO)

## 2.2 ฟิลด์ข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

| ฟิลด์ปัจจุบัน | มาจาก | ผลกระทบเมื่อเพิ่ม SSO |
| --- | --- | --- |
| email | กรอกเองตอนสมัคร | ใช้จับคู่บัญชีเดิมกับอีเมลที่ได้จาก IdP ได้ทันที (unique อยู่แล้ว) |
| password | hash จากฟอร์มสมัคร | บัญชีที่สมัครผ่าน SSO ล้วนจะไม่มีรหัสผ่านจริง — ต้องทำให้คอลัมน์นี้เป็น nullable หรือ generate ค่าแบบสุ่มที่ล็อกอินด้วยรหัสผ่านไม่ได้ |
| User_rank_id, Province_id, District_id, hos_id, sh_id | เลือกเองตอนสมัคร | IdP ไม่มีข้อมูลเหล่านี้ — ผู้ใช้ SSO ครั้งแรกยังต้องกรอก "ข้อมูลหน่วยงาน" ชุดนี้เพิ่มเติมก่อนเข้าใช้งานจริง (ดูหัวข้อ 6.2) |
| is_approved | แอดมินอนุมัติ | ควรใช้ตรรกะเดิมต่อไป — การล็อกอินผ่าน SSO ยืนยันแค่ "ตัวตน" ไม่ได้ยืนยันว่ามีสิทธิ์เข้าใช้ระบบนี้ จึงยังต้องผ่านการอนุมัติเหมือนเดิม |
| (ใหม่) sso_provider, sso_subject | ต้องเพิ่ม | เก็บว่าใช้ผู้ให้บริการใด (google/microsoft) และรหัสผู้ใช้ถาวรจากผู้ให้บริการ (sub) เพื่อจับคู่ล็อกอินครั้งถัดไปอย่างปลอดภัยกว่าการอิงอีเมลเพียงอย่างเดียว |

# 3. เหตุผลและประโยชน์ของ SSO

Single Sign-On ช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้บัญชีเดียว (เช่น บัญชีอีเมลราชการที่มีอยู่แล้ว) เข้าสู่ระบบนี้และระบบอื่น ๆ ขององค์กรได้โดยไม่ต้องจำรหัสผ่านแยกอีกชุด ประโยชน์หลัก ๆ ได้แก่

- ลดภาระจำรหัสผ่านและปัญหาลืมรหัสผ่าน ซึ่งปัจจุบันต้องผ่านขั้นตอน OTP หลายขั้นตอน

- ความปลอดภัยสูงขึ้น เพราะควบคุมนโยบายรหัสผ่าน/การยืนยันตัวตนหลายชั้น (MFA) จากผู้ให้บริการกลางเพียงจุดเดียว

- เมื่อเจ้าหน้าที่ย้าย/ลาออก ผู้ดูแลระบบกลางปิดบัญชีอีเมลได้จุดเดียว ก็ตัดสิทธิ์เข้าระบบนี้โดยอัตโนมัติ (ลดความเสี่ยงบัญชีค้าง)

- ลดภาระแอดมินระบบในการช่วยรีเซ็ตรหัสผ่านให้ผู้ใช้

# 4. ทางเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (Identity Provider)

เนื่องจากผู้ใช้งานระบบนี้คือ "เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในองค์กร" (ไม่ใช่ประชาชนทั่วไป) ทางเลือกที่เหมาะสมจึงต่างจากระบบที่เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งาน ตารางด้านล่างเปรียบเทียบทางเลือกหลักที่เป็นไปได้

| ทางเลือก | ความเหมาะสมกับระบบนี้ | ข้อดี | สิ่งที่ต้องเตรียม / ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Workspace เข้าสู่ระบบด้วย Google | สูง — ถ้าองค์กรใช้ Google Workspace สำหรับอีเมล @ddc.mail.go.th จริง (รูปแบบโดเมนเข้าข่ายบัญชี G Suite/Workspace for Government ที่หลายหน่วยงานราชการไทยใช้) | พัฒนาเร็วด้วย Laravel Socialite (มีไดรเวอร์ Google พร้อมใช้) ผู้ใช้ล็อกอินด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องจำรหัสผ่านใหม่ จำกัดเฉพาะโดเมนองค์กรได้ (พารามิเตอร์ hd) | ต้องยืนยันว่าองค์กรใช้ Google Workspace จริง ต้องขอสิทธิ์สร้าง OAuth Client ใน Google Cloud Console จากผู้ดูแลโดเมน |
| Microsoft 365 / Entra ID Azure AD | สูง — ถ้าองค์กรใช้ Microsoft 365 / Outlook แทน Google สำหรับอีเมลราชการ | รองรับผ่าน Laravel Socialite + ปลั๊กอินชุมชน (SocialiteProviders/Microsoft) เชื่อมกับบัญชี Active Directory ที่องค์กรใช้อยู่แล้วได้ ถ้ามี | ต้องยืนยันว่าองค์กรใช้ระบบนี้จริง ต้องลงทะเบียนแอปใน Azure Portal (App registration) โดยผู้ดูแลระบบ |
| Active Directory / SAML2 ภายในหน่วยงาน | ปานกลาง — เหมาะถ้า สคร./กรมควบคุมโรค มีระบบบัญชีผู้ใช้กลาง (Central AD) ของตนเองอยู่แล้ว | ควบคุมสิทธิ์จากส่วนกลางได้เต็มรูปแบบ เหมาะกับองค์กรที่มีนโยบายความปลอดภัยเข้มงวด | ต้องมี IT ส่วนกลางที่ดูแลระบบ SAML/ADFS อยู่แล้ว การตั้งค่าซับซ้อนกว่า OAuth (แลกเปลี่ยน metadata/certificate) ต้องเลือกไลบรารี SAML2 สำหรับ Laravel และตรวจสอบว่ายังดูแลอยู่ (ยังไม่ได้ติดตั้งในโปรเจกต์นี้) |
| ThaiD ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลภาครัฐ | ต่ำ สำหรับระบบนี้ — ThaiD ออกแบบมาเพื่อให้ "ประชาชนทั่วไป" ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน เหมาะกับบริการที่เปิดให้ประชาชนใช้ ไม่ใช่ระบบเจ้าหน้าที่ภายในแบบนี้ | น่าเชื่อถือระดับยืนยันตัวตนบุคคลจริงสูงสุด | ต้องลงทะเบียนหน่วยงานกับกรมการปกครอง (DOPA) แยกต่างหาก ไม่สอดคล้องกับข้อมูลตำแหน่ง/สังกัดที่ระบบต้องใช้อยู่แล้ว เหมาะกับ "ฟีเจอร์อนาคต" ที่เปิดให้ประชาชนใช้งาน มากกว่าพอร์ทัลเจ้าหน้าที่นี้ |

ข้อสังเกตจากอีเมลที่ใช้ติดต่อ โดเมนอีเมลที่พบในระบบมีรูปแบบ @ddc.mail.go.th ซึ่งรูปแบบ "...mail.go.th" เป็นรูปแบบที่หน่วยงานราชการไทยจำนวนมากใช้ร่วมกับบริการ Google Workspace for Government ที่ดูแลจัดสรรผ่านหน่วยงานกลางด้านดิจิทัลภาครัฐ หากยืนยันได้ว่าองค์กรใช้ Google Workspace จริง การเชื่อมต่อแบบ "เข้าสู่ระบบด้วย Google" ผ่าน Laravel Socialite จะเป็นแนวทางที่ใช้เวลาพัฒนาน้อยที่สุดและปลอดภัยเพียงพอสำหรับกรณีนี้ ข้อสังเกตนี้เป็นการอนุมานจากรูปแบบโดเมนเท่านั้น ควรสอบถามผู้ดูแลระบบอีเมลขององค์กรเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มพัฒนา

# 5. แนวทางทางเทคนิคฝั่ง Laravel

## 5.1 แบบ OAuth2 / OpenID Connect (แนะนำ)

- ไลบรารีหลัก: laravel/socialite (มีไดรเวอร์ Google ในตัว) หรือปลั๊กอินชุมชน SocialiteProviders สำหรับ Microsoft/Azure AD

- ลำดับการทำงาน: ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบด้วย Google" → เปลี่ยนหน้าไปยืนยันตัวตนที่ Google → Google ส่งกลับมาที่ Callback URL ของระบบ → ระบบอ่านอีเมลที่ยืนยันแล้วจากผู้ให้บริการ → จับคู่กับผู้ใช้เดิม (หรือสร้างใหม่) → Auth::login()

- จำกัดเฉพาะบัญชีในโดเมนองค์กรได้ด้วยพารามิเตอร์ hd (Google) หรือการจำกัด tenant (Microsoft) ป้องกันบุคคลภายนอกใช้บัญชี Gmail ส่วนตัวเข้าระบบ

- Socialite จัดการ CSRF/state parameter และการเข้ารหัส token ให้อัตโนมัติตามมาตรฐาน OAuth2 อยู่แล้ว

## 5.2 แบบ SAML2 (ทางเลือกสำรอง ถ้ามี AD ภายในองค์กร)

- เหมาะเมื่อ IT ส่วนกลางมีระบบ Active Directory Federation Services (ADFS) หรือ Identity Provider แบบ SAML อยู่แล้ว และต้องการควบคุมทุกอย่างภายในเครือข่ายองค์กร

- ต้องเลือกและตรวจสอบไลบรารี SAML2 สำหรับ Laravel ที่ยังมีการดูแล/อัปเดตอยู่ในขณะเริ่มพัฒนาจริง (ยังไม่ได้เลือกไว้ในเอกสารนี้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของแพ็กเกจได้ในขณะจัดทำ)

- การตั้งค่าซับซ้อนกว่า OAuth พอสมควร (ต้องแลกเปลี่ยนใบรับรองดิจิทัลและไฟล์ metadata ระหว่างระบบกับ IdP)

## 5.3 ThaiD — เหมาะกับอนาคต ไม่ใช่ตอนนี้

ThaiD ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสำหรับบริการภาครัฐที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึง หากในอนาคตระบบนี้เปิดให้ "ประชาชน/ผู้ป่วย" กรอกแบบประเมินด้วยตนเองผ่านการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ ThaiD จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากในตอนนั้น แต่สำหรับพอร์ทัลเจ้าหน้าที่ภายในที่ต้องผูกกับตำแหน่ง/สังกัด/ระดับหน่วยงานแบบนี้ ยังไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะกับความต้องการปัจจุบัน

# 6. ผลกระทบต่อระบบเดิม

## 6.1 ระบบสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบเดิมยังต้องอยู่หรือไม่

แนะนำให้เปิดใช้งาน SSO เป็นทางเลือกเพิ่มเติมควบคู่กับระบบอีเมล/รหัสผ่านเดิมในช่วงแรก (ไม่ปิดของเดิมทันที) เพื่อให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับระบบเดิม หรือกรณี SSO ขัดข้องชั่วคราว ยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ แล้วจึงพิจารณายกเลิกอีกครั้งเมื่อผู้ใช้ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ SSO แล้ว

## 6.2 ผู้ใช้ใหม่ที่ล็อกอินผ่าน SSO ครั้งแรก

ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (Google/Microsoft) ให้ข้อมูลได้เพียง ชื่อ-นามสกุล และอีเมลที่ยืนยันแล้วเท่านั้น ไม่มีข้อมูล ตำแหน่ง สังกัด ระดับหน่วยงาน หรือจังหวัด/อำเภอ ที่ระบบนี้ต้องใช้ ดังนั้นผู้ใช้ที่ล็อกอินด้วย SSO เป็นครั้งแรกจึงยังต้องผ่านหน้า "กรอกข้อมูลหน่วยงาน" เพิ่มเติม (เทียบเท่าส่วน 'ข้อมูลหน่วยงาน' ในฟอร์มสมัครสมาชิกปัจจุบัน) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนรออนุมัติจากแอดมินเช่นเดิม — SSO ช่วยลดขั้นตอนเรื่อง "รหัสผ่าน" เท่านั้น ไม่ได้ตัดขั้นตอนอนุมัติสิทธิ์การใช้งานออกไป

## 6.3 ความปลอดภัยที่ต้องพิจารณาเพิ่ม

- จำกัดโดเมนอีเมลที่ยอมรับเฉพาะโดเมนขององค์กร ป้องกันบุคคลภายนอกใช้บัญชีส่วนตัวสมัคร

- ตรวจสอบสถานะ "อีเมลยืนยันแล้ว" จากผู้ให้บริการก่อนสร้าง/จับคู่บัญชี

- เก็บรหัสประจำตัวถาวรจากผู้ให้บริการ (sub/subject identifier) แทนการอิงอีเมลเพียงอย่างเดียว เพื่อรองรับกรณีมีการเปลี่ยนอีเมลในอนาคต

- ทดสอบกรณีอีเมลใน SSO ตรงกับอีเมลที่เคยสมัครแบบเดิมไว้แล้ว (ต้องจับคู่เป็นบัญชีเดียวกัน ไม่ใช่สร้างซ้ำ)

# 7. แผนดำเนินงานที่แนะนำ (เมื่อพร้อมเริ่มพัฒนา)

| ระยะ | สิ่งที่ต้องทำ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 0 | ยืนยันผู้ให้บริการยืนยันตัวตน | สอบถาม IT ส่วนกลางของ สคร./กรมควบคุมโรค ว่าเจ้าหน้าที่ใช้บัญชี Google Workspace, Microsoft 365 หรือระบบ AD ภายในสำหรับอีเมล @ddc.mail.go.th — เป็นจุดตัดสินใจที่สำคัญที่สุดและควรทำก่อนเขียนโค้ดบรรทัดแรก |
| 1 | เตรียม OAuth Client | ติดตั้ง laravel/socialite (และปลั๊กอินผู้ให้บริการที่เลือก) ขอสร้าง OAuth Client ID/Secret จากผู้ดูแลโดเมนขององค์กร ตั้งค่า Redirect URI ให้ตรงกับโดเมนจริงของระบบ |
| 2 | แก้ไขฐานข้อมูล | Migration เพิ่มคอลัมน์ sso_provider, sso_subject ในตาราง users และทำให้ password เป็น nullable |
| 3 | เพิ่มปุ่มและเส้นทางเข้าสู่ระบบ | เพิ่มปุ่ม "เข้าสู่ระบบด้วย Google/Microsoft" ในหน้า staff.blade.php (แท็บเข้าสู่ระบบ) เพิ่ม Route/Controller สำหรับ redirect ไปยังผู้ให้บริการ และรับ callback กลับมา |
| 4 | จัดการผู้ใช้ใหม่จาก SSO | ถ้าอีเมลยังไม่เคยลงทะเบียน ให้พาไปหน้า "กรอกข้อมูลหน่วยงาน" (ตำแหน่ง/สังกัด/จังหวัด/อำเภอ) ก่อนเข้าใช้งานจริง แล้วเข้าสู่ขั้นตอนรออนุมัติเดิม (is_approved) เช่นเดียวกับการสมัครแบบปกติ |
| 5 | ทดสอบความปลอดภัย | จำกัดเฉพาะโดเมนอีเมลองค์กร ตรวจสอบ email_verified จากผู้ให้บริการ ทดสอบกรณีอีเมลซ้ำ/บัญชีถูกปิดใช้งานที่ต้นทาง และทดสอบการออกจากระบบ |
| 6 | เปิดใช้งานคู่ขนาน | เปิดปุ่ม SSO ควบคู่กับระบบอีเมล/รหัสผ่านเดิม (ไม่ปิดของเดิมทันที) ให้ผู้ใช้เก่าทยอยเปลี่ยนมาใช้ SSO ได้ตามความสมัครใจ ก่อนพิจารณาว่าจะยกเลิกระบบรหัสผ่านในอนาคตหรือไม่ |

# 8. ประเด็นที่ต้องตัดสินใจก่อนเริ่มพัฒนา

- องค์กรใช้ระบบบัญชีอีเมลกลางแบบใด — Google Workspace, Microsoft 365 หรือ Active Directory ภายใน? (คำตอบนี้กำหนดทิศทางทางเทคนิคทั้งหมดในเอกสารนี้)

- ต้องการยกเลิกระบบเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล/รหัสผ่านเดิมทั้งหมดในที่สุด หรือต้องการให้อยู่คู่กันตลอดไป?

- ผู้ใช้ใหม่ที่ล็อกอินผ่าน SSO ครั้งแรก ยังต้องผ่านการอนุมัติจากแอดมินเหมือนเดิมหรือไม่ (แนะนำว่าควรคงไว้ ตามที่วิเคราะห์ในหัวข้อ 6.2)?

- จำกัดเฉพาะอีเมลโดเมนขององค์กร (@ddc.mail.go.th) เท่านั้น หรือต้องการเปิดกว้างกว่านั้น (เช่น หน่วยงานเครือข่ายที่ใช้โดเมนอื่น)?

# 9. สรุป

ระบบปัจจุบันมีโครงสร้างพร้อมสำหรับการต่อยอดไปสู่ SSO ได้โดยไม่กระทบโครงสร้างหลัก เนื่องจากใช้ตาราง users ที่มีอีเมลเป็นคีย์หลักอยู่แล้ว และมีขั้นตอนอนุมัติสิทธิ์ (is_approved) แยกออกจากการยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน ทำให้สามารถ "เสียบ" ระบบยืนยันตัวตนใหม่เข้ามาแทนที่จุดเดียว (การตรวจสอบรหัสผ่านในเมธอด login()) โดยไม่ต้องรื้อระบบสิทธิ์และการอนุมัติที่มีอยู่

ข้อเสนอแนะหลัก: เริ่มจากการยืนยันกับ IT ขององค์กรว่าใช้ Google Workspace หรือ Microsoft 365 จริงหรือไม่ (ระยะ 0 ในแผนดำเนินงาน) แล้วจึงเลือกพัฒนาแบบ OAuth2/OpenID Connect ผ่าน Laravel Socialite ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้เวลาพัฒนาน้อยที่สุด ปลอดภัยเพียงพอ และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมระบบปัจจุบันมากที่สุด — เมื่อได้รับคำยืนยันแนวทางที่ต้องการแล้ว พร้อมดำเนินการพัฒนาตามแผนในหัวข้อ 7 ทันที